Администрация муниципального образования Берестянское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 9 января 2013 г. | N 1 |
| --- | --- |

Об утверждении плана работы на 2013 год Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления», рассмотрев мероприятия по работе администрации на 2013 год, ПОСТАНОВЛЯЮ: Утвердить план работы администрации муниципального образования – Берестянское сельское поселение Сасовского муниципального района на 2013 год. План прилагается.

Глава Берестянского

сельского поселения:                                                                          А.Ю.Гаврилов

Утверждаю:

Глава администрации

Берестянского сельского поселения

_________________А.Ю.Гаврилов

09.01.2013

ПЛАН РАБОТЫ

администрации муниципального образования –

Берестянское сельское поселение

Сасовского муниципального района Рязанской области  на 2013 год

| № п/п | Мероприятия | срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка мероприятий и утверждение плана работы администрации Берестянского сельского поселения на 2013год | январь |
| 2 | Проведение конференции граждан с повесткой дня: а)отчет главы администрации за 2012 год; б)отчет участкового уполномоченного о работе, проделанной по обеспечению законности и правопорядка на территории сельского поселения | февраль |
| 3 | Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности населенных пунктов сельского поселения | март-сентябрь |
| 4 | Разработка и проведение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения, в т.ч: установка фонарей уличного освещения; очистка, ремонт и устройство новых колодцев в д.Доринки, д.Мурзинки, п.Перша; благоустройство территорий прудов в д.Доринки, д.Мурзинки, д.Мордвиново; реконструкция переходного моста с.Берестянки- д.Мордвиново засыпка щебнем дорог в с.Берестянки, д.Мордвиново; уборка несанкционированных свалок; закупка и установка дополнительных контейнеров, устройство контейнерных площадок для сбора и вывоза ТБО; благоустройство пляжей в районе п.Пионерская Роща и села Берестянки, установка лавочек, столиков, лежанок, кабинок для переодевания; разбивка цветочных клумб в с.Берестянки, п.Пионерская Роща; благоустройство территории муниципального кладбища. | апрель-ноябрь |
| 5 | Подготовка документации по открытию нового муниципального кладбища. | апрель-сентябрь |
| 6 | Межевание зоны отдыха в лесном массиве п.Пионерская Роща. | июнь-июль |
| 7 | Устройство спортивно-оздоровительного комплекса с.Берестянки | май-сентябрь |
| 8 | Проведение мероприятий по организации и благоустройству зон отдыха в пос.Пионерская Роща и с.Берестянки, установка беседок, лавочек, мангалов. | май-сентябрь |
| 9 | Проведение работ по строительству водопровода в п.Пионерская Роща, ул.Новая | июнь-ноябрь |
| 10 | Ремонт водопровода и реконструкция водозаборного узла с.Берестянки | апрель-ноябрь |
| 11 | Организация санитарной зоны охраны водонапорных башен с.Берестянки | июнь-август |
| 12 | Установка счетчиков воды на водонапорные башни с.Берестянки | ноябрь |
| 13 | Проведение противопожарных мероприятий, в т.ч.: установка «Системы оповещения населения о пожаре», «Громкого боя» и пожарных щитов в п.Пионерская Роща и с.Берестянки; установка пожарных гидрантов с установкой указателей; противопожарная опашка населенных пунктов поселения. | апрель-сентябрь |
| 14 | Подготовка и проведение работ по уточнению расположения земельных участков, кадастровых номеров, принадлежности земельных участков | апрель-июнь |
| 15 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг в т.ч.: ремонт памятника погибшим воинам в с.Берестянки , разбивка цветочных клумб; ремонт памятника погибшим воинам в д.Мордвиново, разбивка цветочных клумб; разбивка и обустройство парка «65 лет Победы в ВОВ» в д.Мордвиново | апрель-май |
| 16 | Подготовка и участие в областном конкурсе «Самый благоустроенный населенный пункт Рязанской области», «Лучшее муниципальное образование Рязанской области» | май-сентябрь |
| 17 | Проведение работ по строительству церкви | май-октябрь |
| 18 | Подготовка и проведение праздника «День села» | июль-август |
| 19 | Подготовка к отопительному сезону | август-сентябрь |
| 20 | Открытие отопительного сезона | октябрь |

О принятии распоряжений по административно-хозяйственным вопросам:

- По благоустройству и улучшению санитарного

состояния   населенных пунктов                           по мере поступления

- О подготовке к отопительному сезону,

его начале   и окончании

- О мерах противопожарной безопасности

- Об отмене ранее принятых распоряжений

О принятии постановлений:

- По мероприятиям ГО                                            по мере поступления

- По решению вопросов местного значения

- По деятельности